软件项目实训记载表

填表日期：

| 姓名：周宇航 | 学号：M202577072 | 专业：软件工程 | 导师：尤新革 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件项目实训目标及任务： 实训目标： 基于深度学习中的孪生网络（Siamese Network）构建一个高精度的指纹特征提取与匹配识别系统（FingerNet），重点解决传统指纹识别算法在处理低质量（如模糊、干燥、残缺）指纹图像时，特征点提取困难及匹配准确率下降的核心瓶颈。 实训任务： 完成指纹图像的预处理算法实现（包括图像降噪、归一化与增强）。 基于 TensorFlow/Keras 框架搭建孪生网络的核心架构，设计共享权重的卷积特征提取模块。 编写并调试对比损失函数（Contrastive Loss），完成模型在标准数据集上的迭代训练。 开展模型性能测试，输出 1:1 验证的等错误率（EER）等核心指标。 按照软件工程规范，完成需求分析、系统设计、测试分析等全套项目文档。 |  |  |  |
| 软件项目实训计划： 第一阶段（第1-2周）：前期调研与基础开发 梳理业务逻辑，整理实训所需的数据集及项目文档模板。 完成本地开发环境搭建及依赖库配置，实现并验证图像预处理模块的基础代码。 第二阶段（第3-4周）：核心架构构建与编码 编写双支路 CNN 特征提取网络的底层代码。 定义对比损失函数，完成网络前向传播与反向传播逻辑的连通，确保代码可无报错运行。 第三阶段（第5周）：模型训练与性能调优 在预处理后的数据集上正式启动模型训练，监控 Loss 收敛情况。 针对显存占用及过拟合现象进行参数调优（调整学习率、批次大小及网络层数）。 第四阶段（第6周）：系统测试与总结 在测试集上进行最终的匹配准确率评估，记录测试数据。 整理代码仓库，撰写并提交《软件项目实训报告》及各项过程性说明文档。 |  |  |  |
| 完成情况：已按计划圆满完成所有实训任务目标。在技术实现方面，成功搭建并训练了基于孪生网络的指纹识别模型，顺利解决了模型显存分配优化以及损失函数调试等难点。经过测试验证，模型在处理具有一定噪声干扰的指纹图像时表现出较好的鲁棒性，系统的响应时间与等错误率（EER）均达到了任务说明书中的预期指标。在工程规范方面，已按要求规范输出了可行性分析报告、需求规格说明书、设计报告及测试报告，代码已进行结构化整理与本地归档。 |  |  |  |
| 导师或导师组评语： 该生在本次《软件项目实训》期间态度端正，表现出较强的科研探索精神与动手实践能力。能够将深度学习理论有效地应用于具体的软件工程项目中，独立解决了孪生网络架构搭建及超参数调优等技术难点。项目不仅按时按质完成了预定的系统功能，且测试指标良好。此外，该生提交的任务描述、需求分析、设计与测试报告结构清晰、内容详实，体现了扎实的专业基础和良好的软件工程素养。实训成果达到考核标准，同意通过。 签字： 日期： 3.31 |  |  |  |

注：实训完成后，导师或学生将此表和软件项目实训报告、成绩单一并送交院系研究生教务办公室，存入学生个人学籍档案。